Додаток 1

до Програми інформатизації Первозванівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Забезпечення роботи та адміністрування веб-сайту сільської ради | Первозванівська сільська рада | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Забезпечення стабільної роботи Веб-сайту сільської ради, її виконавчих органів |
| 2. | Придбання ліцензій на операційні системи та програмне забезпечення | Первозванівськасільська рада Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Первозванівськоїї сільської ради Центр надання соціальних послуг населенню, Фінансовий відділ Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 135,0 210,0 103,0 45,0 | 40,0 60,0 29,0 15,0 | 45,0 70.0 34,0 15,0 | 50,0 80.0 40,0 15,0 | Забезпечення стабільної роботи програмного продукту в сільській раді, її виконавчих органах, бюджетних установах |
| 3. | Оплата послуг, обслуговування комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж | Первозванівськасільська рада Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Первозванівськоїї сільської ради Центр надання соціальних послуг населенню, Фінансовий відділ Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 300,0 105,0 36,0 47,0 | 100,0 30,0 10,0 10,0 | 100,0 35,0 12,0 12,0 | 100,0 40,0 14,0 15,0 | Стабільна робота комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж сільської ради, відділів сільської ради, її виконавчих органів, бюджетних установ |
| 4. | Придбання запчастин та витратних матеріалів до комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж | Первозванівськасільська рада Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Первозванівськоїї сільської ради Центр надання соціальних послуг населенню, Фінансовий відділ Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 150,0 60,0 42,0 | 50,0 20,0 12,0 | 5 50,0 20,0 14,0 | 50,0 20,0 16,0 | Стабільна робота комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж сільської ради, відділів сільської ради, її виконавчих органів, бюджетних установ |
| 5. | Придбання комп’ютерів, периферійного обладнання для комп’ютерів та мереживного обладнання. | Первозванівськасільська рада Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Первозванівськоїї сільської ради Центр надання соціальних послуг населенню, Фінансовий відділ Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 300,0 180,0 92,0 60,0 | 100,0 60,0 - - | 100,0 60,0 60,0 60,0 | 100,0 60,0 32,0 - | Оновлення застарілої комп’ютерної техніки і обладнання, забезпечення комп’ютерною технікою працівників сільської ради, її виконавчих органів, бюджетних установ |
| 6. | Придбання оргтехніки | Первозванівськасільська рада Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Первозванівськоїї сільської ради Центр надання соціальних послуг населенню, Фінансовий відділ Первозванівської сільської ради | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | 300,0 80,0 80,0 30,0 | 100,0 25,0 - - | 100,0 25,0 50,0 30,0 | 100,0 25,0 30,0 - | Забезпечення оргтехнікою та підвищення ефективності роботи працівників сільської ради, її виконавчих органів, бюджетних установ |
|  | Всього |  |  | 2430,0 | 686,0 | 967,0 | 812,0 |  |