Середньостроковий план
пріоритетних публічних  інвестицій
Первозванівської сільської територіальної громади
на 2027- 2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі –   середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, та з урахуванням цілей та пріоритетних напрямів, визначених Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027–2029 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 17.06.2026 № 608-р.
    Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).
Середньостроковий план визначає:
· наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; 
· пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування; 
· основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
· підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.
 Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план Первозванівської сільської ради розроблено відділом економічного розвитку, проєкної діяльності та інвестицій, який відповідальний за формування, оцінку, моніторинг та впровадження публічних інвестицій у відповідних галузях, на підставі пропозицій від розпорядників коштів зі своїми  структурними підрозділами Первозванівської сільської  ради, відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Первозванівської сільської територіальної громади, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Первозванівської сільської  ради.

 Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку Первозванівської громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи місцевої влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
На період 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями як на державному рівні так і в Первозванівській територіальній громаді визначено – енергоефективність, реагування на зміни клімату, безбар’єрність, гендерна рівність ( у разі можливості їх застосування).
Реалізація наскрізних стратегічних цілей передбачає раціональне використання енергоресурсів, адаптацію інфраструктури Первозванівської громади до нових кліматичних викликів, зміцнення соціальної справедливості, безбар’єрності та  доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.
	До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:
Муніципальна інфраструктура та послуги (відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства);
Транспорт та послуги поштового зв’язку (відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства);
Житло (відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства);
Освіта і наука (відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради);
Соціальна сфера (центр надання соціальних послуг населенню Первозванівської сільської ради).
З метою досягнення стратегічних цілей розвитку  громади  та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення рівня якості життя громадян протягом 2027-2029 років середньостроковим планом пропонується визначити 5 ключових секторів (галузі) для публічного інвестування.
Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на  створення інфраструктури системи водопостачання, модернізацію мереж системи вуличного освітлення та підвищення енергоефективності в громадських будівлях громади.
Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом мало захищених верств населення.
Сектор (галузь) «Транспорт та послуги поштового зв’язку» спрямований на будівництво та  покращення дорожнього покриття  в населених пунктах громади.
 Сектор (галузь) «Освіта і наука» є фундаментом соціально-економічного розвитку громади, основна мета сектора -  створення доступної, якісної, безпечної  та сучасної системи освіти, яка здатна відповідати викликам сьогодення.
         Одним з ключових напрямів є модернізація закладів освіти, що обов’язково включає зміцнення матеріально-технічної бази, створення STEM-лабораторій, що сприяє критичному мисленню учнів  та підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах освіти.
Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямована на забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме: придбання спеціально обладнаного автомобіля для  перевезення осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших маломобільних груп населення, створення ветеранського  простору на території громади.  

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації  Стратегії розвитку Первозванівської територіальної громади на період до 2029 року  та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.
	
Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Кіровоградської області та Стратегії розвитку Первозванівської територіальної громади  в розрізі сфер державної політики і  мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.
Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій розпорядників коштів зі своїми структурними  підрозділами  Первозванівської сільської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Первозванівської територіальної  громади, Державою стратегією регіонального розвитку України, а також з урахуванням наявних діючих проєктів за відповідними напрямами.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на                  2027-2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить грн: 

	Показник


	2027 рік
 ( проноз)
	2028рік
(прогноз)
	2029 рік (прогноз)
	Разом 2027-2029 роки
( прогноз)

	Бюджет громади
	2 455 000
	7 177 500
	4 539 200
	14 171 700

	Державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	Інші джерела фінансування
	-
	-
	-
	-

	Разом
	2 455 000
	7 177 500
	4 539 200
	14 171 700



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Первозванівської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:


                                                                                                                             
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на  2028 рік
	Граничний розподіл на  2029 рік
	Граничний розподіл на  середньостроковий період

	Муніципальна інфраструктура і послуги
	1 885 000
	5 708 500
	3 821 500
	11 415 000

	Житло
	200 000
	700 000
	300 000
	1 200 000

	Освіта і наука
	370 000
	380 000
	400 000
	1 150 000

	Соціальна сфера
	0,00
	389 000
	0,00
	389 000

	Транспорт та послуги зв’язку
	0,00
	0,00
	17 700
	17 700

	Всього
	2 455 000
	7 177 500
	4 539 200
	14 171 700




Підсумки та перспективи

Середньостроковий план Первозванівської сільської територіальної громади є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді, та є ключовим інструментом реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій.
Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Первозванівської сільської територіальної громади.
Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.
Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритизація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля.
Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).
В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади, відповідно в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій регіону і держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної  підтримки.
Реалізація Середньострокового плану публічних інвестицій сприятиме зміцненню економічної спроможності Первозванівської громади та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.










                                                                         ОСНОВНІ НАПРЯМКИ                                
для публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування: Муніципальна інфраструктура та послуги. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –11 432 700грн, в т.ч. 2027 рік –1 885 000 грн, 2028 рік –5 708 500 грн, 2029 рік –3 821 500
У тому числі: 
Відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період 6 132 700 грн, в т.ч. 2027 рік – 415 000грн, 2028 рік – 3 500 000 грн, 2029 – 2 200 000
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму  Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –5 300 00грн, в 2027 році – 1 470 000грн, 2028 рік – 2 208 500грн, 2029 рік 1 621 500грн.
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2027
	Ціль 2028
	Ціль 2029

	1
	2
	3
	4
	5 
	6 
	7

	Будівництво та розширення мережі вуличного освітлення громади
	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Частка вулиць з модернізованою мережею вуличного освітлення 
	40%
	45%
	50%
	55%

	Будівництво і модернізація системи централізованого водопостачання
	Водопостачання і водовідведення
	Підвищення рівня  водозабезпечення населення
	70%
	0%
	80%
	85%

	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	Містобудування і благоустрій
	Частка житлової будівлі, що пройшла термомодернізацію
	80%
	85%
	95%
	100%


Галузь (сектор) для публічного інвестування: Житло Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на       
середньостроковий період –1 200 000 грн , в т.ч. 2027 рік – 200 000грн, 2028 рік – 700 000 грн, 2029 рік – 300 000 грн.
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2027
	Ціль 2028
	Ціль 2029

	1
	2
	3
	4
	 5
	5 
	7

	Створення та модернізація фонду житла  для тимчасового проживання
	Відновлення житла
	Частка відремонтованого житла для тимчасового проживання ВПО
	0%
	5%
	22%
	30%

	Створення та модернізація фонду соціального житла
	Відновлення житла
	
Частка відремонтованого соціального житла
	50%
	55%
	65%
	70%


Галузь (сектор) для публічного інвестування: Освіта і наука Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –1 150 000 грн , в т.ч. 2027 рік – 370 000грн, 2028 рік – 380 000 грн, 2029 рік – 400 000 грн.
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2027
	Ціль 2028
	Ціль 2029

	1
	2
	3
	4
	5 
	 6
	7

	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети
	освіта
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	60%
	80%
	90%
	100%

	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти
	освіта
	Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту
	63%
	69% 
	 75%
	81%


Галузь (сектор) для публічного інвестування: Соціальна сфера Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на            середньостроковий період –389 000 грн , в т.ч., 2028 рік – 389 000 грн. 
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2027
	Ціль 2028
	Ціль 2029

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	5

	надання спеціалізованих соціальних транспортних послуг для маломобільних груп населення та ветеранів
	Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації
	Частка охоплених соціальною послугою транспортного перевезення маломобільних громадян та ветеранів
	0%
	0%
	100%
	0%

	Розвиток ветеранської інфраструктури
	ветерани
	Частка приміщень з облаштованим інклюзивним простором
	0%
	0%
	20%
	0%


Галузь (сектор) для публічного інвестування: Транспорт та послуги поштового  зв’язку  Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –17 700 грн , в т.ч., 202 рік – 17 700 грн. 
	Напрям
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2027
	Ціль 2028
	Ціль 2029

	1
	2
	3
	4
	5 
	 6
	7

	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг місцевого значення
	Автомобільні дороги загального значення
	 Протяжність збудованих автомобільних доріг місцевого значення
	20%
	0%
	0%
	20,5%



